第2023063号

城建环保类、

淄博市十六届第人民代表大会

三次会议代表建议批评和意见纸

| 提建议人:刘红卫 | 等 | 4 | 人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 代表团 | 详 细 通 讯 地 址 | 邮政编码 | 电话号码 |
| 刘红卫 | 周村区 | 淄博市周村区周隆路232号255300 | 255300 | 13953306216 |
| 周显 | 周村区 | 淄博市周村区周隆路2908号255300 | 255300 | 18653316789 |
| 徐新波 | 周村区 | 周村区新建东路201号255300 | 255300 | 13589571789 |
| 李永凯 | 周村区 | 淄博市周村新建东路201号255300 | 255300 | 13583346688 |

题目： 关于将高青—文昌湖快速通道等五条道路建设项目列入统筹区县域经济高质量发展、加快济淄同城化建设的建议

理由:  一、项目建设背景及意义

为充分发挥周村区、文昌湖旅游度假区与济南市章丘区、滨州邹平市相邻的区位优势，持续完善优化基础路网结构，全力推动交通基础设施互联互通，加大市级统筹跨区县的交通基础设施建设力度，构建高效的互联互通基础设施网络，结合市委、市政府出台的《支持博山区、周村区高质量发展的十四条政策措施》，我区拟下一步重点抓好高青—文昌湖快速通道（周村区为明阳路）建设工程、济淄大道建设工程、周村至文昌湖连接工程（东门路南延）、西十五路（广州路）改建工程、中润大道西延改建工程的实施，为加快“济淄同城”“张周一体”化建设步伐，打造济淄同城先行区、张周同城化示范区，为统筹区县域经济高质量发展提供坚强交通支撑。

项目建设的意义。高青—文昌湖快速通道建设工程、济淄大道建设工程、周村至文昌湖连接工程（东门路南延）、西十五路（广州路）改建工程、中润大道西延改建工程5个项目建设，对我市经济社会发展具有重要意义。其中，高青—文昌湖快速通道建成后，将形成我市西部南北大通道，有利于提升区域互联互通水平，加强文昌湖区、周村、高青、邹平、桓台之间的联系，实现地区间的高效畅达；济淄大道是贯穿淄博东西、直接与济南连接、实现济淄同城化的重要交通项目，建成后将改变我市与济南缺少东西向城市主干道的现状，对完善干线路网布局、促进济淄一体化实施进程、推动沿线经济社会快速发展等具有重要意义；周村至文昌湖连接工程（东门路南延）项目的建设，将实现周村城区与文昌湖区的快速连接，补强交通走廊，优化区域路网布局，推动交通—空间—产业协同发展；西十五路（广州路）改建项目建成将成为淄博市西部重要的南北大通道，对完善区域路网布局意义重大；中润大道西延改建工程完成后，将增加一条我市主城区至全市大外环（西外环）的东西快速通道，密切淄博新区与周边地区的联系，新区范围内各企业、单位、群众的出行将更加便捷、高校，淄博新区的吸引力、竞争力将进一步提升。

二、建设项目推进情况

目前，5个项目已完成前期勘察工作，项目具体情况如下：

1．高青—文昌湖快速通道建设工程。项目北起高青南外环与芦湖路路口，途径桓台、邹平、周村，终点在文昌湖区前坡村东与S102济青线相接，全长49.8公里，其中周村段长16.7公里费用为8.24亿元，文昌湖段长2.3公里费用为2.23万元。

2．济淄大道建设工程。项目起点位于王村镇下沙村南，与文昌湖区正阳西路相接，终点位于王村镇西淄博济南界，向西与济南市世纪大道相接，周村段全

长12.37公里，估算总投资约8.2亿元。

3．周村至文昌湖连接工程（东门路南延）。项目起点位于周隆路与S235高淄线交叉口，终点与正阳西路相接，全长7.8公里。其中周村段长5.5公里费用为2.6亿元，文昌湖段长2.3公里费用为2.1亿元。

4.西十五路（广州路）改建。起点位于西十五路与固杨路交叉口，向南与鲁泰大道、中润大道、联通路、华光路、人民路、新村路平交，下穿胶济铁路，终点与周隆路相接，全长7.0公里。起点至鲁泰大道段0.42公里已开工建设；鲁泰大道至中润大道周村段1公里已建设完成（南端120米张店段未建设），中润大道至华光路段1.7公里为新建段在张店辖区，未建设；华光路至孝妇河段1.46公里已建设完成；孝妇河至新村西路段0.8公里为新建段；新村西路至胶济铁路段1.1公里已建设完成；胶济铁路至项目终点段0.4公里属新建段，未实施。该项目估算总投资0.98亿元，其中建安费约0.8亿元。

5.中润大道西延改建工程。项目起点位于大学城园区淄博职业学院以东，沿既有老路向西与姜萌路平面交叉，跨越孝妇河，与正阳路平面交叉，终点接于G309青兰线（至邹平市界），全长9.065公里，估算总投资约7.6亿元。三、制约因素

1．项目建设用地未落实。

2．项目建设资金未落实。

3．西十五路（广州路）改建项目涉及张店区，需市级协调推进。

四、建议

.5个项目建设涉及我市周村区、文昌湖区、张店区、高青县、淄博新区等区域。根据市委、市政府出台的《支持博山区、周村区高质量发展的十四条政策措施》，按照市委、市政府“一事一议”原则，建议将以上5个项目建设列入全市融合发展、支持周村高质量发展项目，由市级部门牵头推进，建设费用由市级支持、统筹解决。

2023年1月5日

处理意见:

附注:请用钢笔或签字笔写，字迹清楚，一件一事。

2023年1月5日收到